## Slide 1
TEAM PROFILE
팀 소개
※ 팀 소개 자료(팀 정체성·R&R·그라운드 룰)의 핵심 내용을 한 페이지로 요약하세요
작성용 양식
SOAP-er Man
“대화는 사람이, 기록은 소퍼맨이!”
의료 AI
음성인식·STT
SOAP 자동화
팀 비전 & 목표 VISION & GOALS
핵심 비전
의사와 환자의 진료대화 핵심 내용을 요약해 의료진의 업무 효율성을 향상
성장 목표
팀원 전원 역량 강화 및 포트폴리오 확보
정량 목표
정확한 텍스트 변환(STT) 100% 구현 및 SOAP 요약 성능 향상
팀원 & 핵심 강점 TEAM & STRENGTHS
PM
조요한
프로젝트 총괄 및 일정 관리
Frontend
김민주
UI 디자인 및 Front-end 개발
Backend
김보경
API 개발 및 DB 설계
AI / 모델
박정영
데이터 수집·전처리, 화자분리·STT 모델 담당
그라운드 룰 GROUND RULES
회의 규칙
매일 오전 10:00, 15분간 진행 상황·블로커 공유(데일리 스크럼)
문서화 규칙
주요 회의 내용 정리 후 구글 드라이브에 전체 공유
피드백 규칙
비판보다 서로 존중하는 피드백, 감정보다 코드 기반으로 피드백
일정 규칙
일정 지연 시 팀원 공유, 개인 사정 발생 시 빠르게 공유

## Slide 2
PROJECT OVERVIEW
프로젝트 개요
※ 어떤 서비스를, 누구를 위해, 어떤 핵심 기능으로 만들지 구체적으로 작성하세요
작성용 양식
의료 AI
음성인식·STT
SOAP-er Man
의사와 환자의 진료대화 핵심 내용을 요약하는 개인 맞춤형 AI 진료기록 서비스
배경 & 타겟 WHY & WHO
문제 · 배경
외래진료가 많은 의료진의 반복적인 진료차트 작성으로 인한 업무 피로도 증가
수기 기록 방식으로 인한 기록 누락 및 정확도 저하 위험
의사-환자 대화 내용을 구조화된 형태로 남기기 어려운 문제
타겟 사용자
외래진료를 자주 하는 의료진
반복적인 진료기록 작성 업무를 줄이고 싶은 1차 의료기관
정확하고 일관된 진료기록 관리가 필요한 의료진
핵심 기능 CORE FEATURES
01
화자분리
의료진과 환자의 음성을 자동으로 구분하여 화자를 식별하고, 대화 내용을 정확하게 분리해 후속 분석의 정확도를 높입니다.
02
STT 요약 및 데이터화
음성 상담 내용을 텍스트(STT)로 변환하고, 핵심 내용을 추출하여 구조화된 데이터로 저장·활용합니다.
03
SOAP 생성
LLM을 활용해 상담 내용을 SOAP 형식으로 자동 요약하고, 진료기록 초안을 신속하고 일관성 있게 생성합니다.
04
SOAP 저장 및 관리
생성된 SOAP 문서를 DB에 저장하고, 환자별 기록 조회·수정·관리 기능을 제공하여 효율적인 진료기록 관리를 지원합니다.
기술 스택
Figma · AWS · LLM · Python · MySQL · MongoDB
SOAP 자동화

## Slide 3
PROJECT SCHEDULE
프로젝트 일정표
※ 진행 흐름도의 단계를 세부 과업으로 나누고, 수행 기간을 주차 칸에 막대로 표시하세요
작성용 양식
단계
세부 과업
담당
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
기획·요구사항
데이터, 백엔드
서비스 시나리오 및 요구사항 정의
조요한
화자분리·STT 기술 조사 및 파이프라인 설계
박정영
DB 구조(ERD) 설계 및 API 명세 작성
김보경
화면 와이어프레임 및 핵심 화면 흐름 설계
김민주
진료 음성 데이터 수집 및 저장 구조 설계
김보경
pyannote.audio 기반 화자분리 모듈 개발
박정영
음성 업로드·녹음 REST API 구현
김보경
STT 변환 및 SOAP 생성 프롬프트 엔지니어링
박정영
수행 기간
마일스톤
AI, LLM 개발

## Slide 4
PROJECT SCHEDULE
프로젝트 일정표
※ 진행 흐름도의 단계를 세부 과업으로 나누고, 수행 기간을 주차 칸에 막대로 표시하세요
작성용 양식
단계
세부 과업
담당
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
AI, LLM 개발
프론트엔드
통합 및 완결
SOAP 생성 파운데이션 모델 선정 및 파인튜닝(POC)
박정영
SOAP 저장 구조 및 AI 검색 기능 연동
박정영 / 김보경
음성 업로드·녹음 화면 UI 구현
김민주
SOAP 문서 조회·수정 대시보드 UI 구현
김민주
화자분리 결과 확인 화면 UI 구현
김민주
전체 시스템 E2E 연동 및 테스트
팀원 전체
STT 정확도 및 SOAP 품질 검증, 성능 최적화
박정영 / 전체
버그 수정, 최종 시연 준비 및 발표 자료 제작
조요한 / 전체
수행 기간
마일스톤

## Slide 5
DELIVERABLES & METHODS
산출물 목표 & 수행 방법
※ 단계별 산출물의 완료 기준(Definition of Done)과 팀의 수행 방식을 구체적으로 작성하세요
작성용 양식
산출물 목표 DELIVERABLES
산출물 · 완료 시점
완료 기준 (Definition of Done)
[ 요구사항 정의서 ]
[ 경쟁 서비스 분석 리포트 ]
[ 아키텍처·기술스택 설계안 ]
[ 8월 말 ]
핵심 기능·유저 시나리오 문서화, 팀원 전원 검토·합의 완료
국내 유사 서비스 사용 후 장단점 정리, 차별화 포인트 도출 완료
서버·서빙 환경 및 RDB/NoSQL/Vector DB 구조 초안 확정
[ 화면설계서 · API 명세서 ]
[ 화자분리 · STT 파이프라인 ]
[ SOAP 생성 POC 결과 ]
[ 9월 말 ]
전체 화면 흐름 확정, API 요청·응답 형식 정의 완료
pyannote.audio 기반 화자분리 및 STT 변환 파이프라인 정상 동작 확인
파운데이션 모델 선정 및 1차 파인튜닝 결과 확보
[ 화자분리·STT 모듈 ]
[ SOAP 생성 로직 ]
[ SOAP 저장·관리 기능 ]
[ 핵심 기능 MVP ]
pyannote.audio 기반 화자분리 및 STT 변환 파이프라인 정상 동작
LLM 기반 SOAP 자동 요약 로직 구현 및 1차 검증 완료
생성된 SOAP 문서 DB 저장 및 AI 검색 기능 1차 구현
화자분리→STT→SOAP생성→저장 전체 플로우 100% 동작, 주요 시나리오 시연 가능
수행 방법 METHODS
협업 도구
GitHub : 코드 형상관리 및 협업 구글 드라이브 : 회의록·자료 공유
Figma : UI/UX 디자인
Figma : UI 설계
소통 방식
개발 방식
기능 단위 브랜치 생성 PR 후 코드 리뷰 진행
코드 리뷰 승인 후 Merge
품질 관리
테스트 체크리스트 기반 검증 버그는 이슈로 등록·추적
치명적 결함 0건을 목표로 통합 테스트 수행
데일리 스크럼 : 매일 오전 10:00, 15분간 진행 상황·블로커 공유
주요 회의 내용은 정리 후 구글 드라이브에 전체 공유

## Slide 6
DELIVERABLES & METHODS
산출물 목표 & 수행 방법
※ 단계별 산출물의 완료 기준(Definition of Done)과 팀의 수행 방식을 구체적으로 작성하세요
작성용 양식
산출물 목표 DELIVERABLES
[ 10월 말 ]
[ 프론트엔드 UI 통합 ]
[ SOAP 검색·조회 기능 고도화 ]
[ 테스트 리포트 ]
[ 배포 환경 구성 ]
[ 11월 말 ]
음성 업로드, SOAP 조회·수정 화면 등 핵심 화면 UI 구현 완료
AI 기반 SOAP 검색 기능 정상 동작 확인
통합 테스트 결과·버그 조치 내역 기록, 치명적 결함 0건
AWS 환경(투 트랙) 기준 배포 서버 구성 완료
[ 배포 서비스 · 발표자료 ]
[ 최종 시연 영상 ]
[ 성능 검증 리포트 ]
[ 최종 발표 자료 ]
실제 접속 가능한 배포 URL 확보, 발표 리허설 1회 이상 완료
화자분리→STT→SOAP생성→저장 전체 기능 연동 및 최종 테스트 완료
STT 정확도 100% 목표 달성 여부 및 SOAP 요약 성능 검증
서비스 소개·아키텍처·데모·향후 계획을 포함한 최종 발표 자료 완성
수행 방법 METHODS
협업 도구
GitHub : 코드 형상관리 및 협업 구글 드라이브 : 회의록·자료 공유
Figma : UI/UX 디자인
Figma : UI 설계
소통 방식
개발 방식
기능 단위 브랜치 생성 PR 후 코드 리뷰 진행
코드 리뷰 승인 후 Merge
품질 관리
테스트 체크리스트 기반 검증 버그는 이슈로 등록·추적
치명적 결함 0건을 목표로 통합 테스트 수행
데일리 스크럼 : 매일 오전 10:00, 15분간 진행 상황·블로커 공유
주요 회의 내용은 정리 후 구글 드라이브에 전체 공유

## Slide 7
MENTOR FEEDBACK
멘토링 피드백 정리 ① — 개발 방향 & 차별화
개발 방식 제안
AWS 환경구성 투 트랙(Two-Track)으로 운영 권유
바이브 코딩 제안 빠른 프로토타이핑 방식으로 개발 진행 고려
차별화가 핵심 이미 상용화된 프로그램과 비교했을 때 우리 서비스만의 차별점을 기획 단계에서 먼저 정의해야 함
핵심 질문 “우리가 왜 이 서비스를 선택하게 되었나?” — 차별화된 기능·장단점을 기획 단계에서 확정
차별화 예시 경쟁사가 모바일을 지원하지 않을 경우, 모바일 호환을 우리 서비스의 차별점으로 설정 가능
경쟁 서비스 벤치마킹
분석 대상 soap.mediconsol.net 등 국내 유사 서비스 위주로 조사
조사 방법 서비스를 직접 사용해보고 장단점을 분석
보완 방향 분석한 장단점을 바탕으로 우리 서비스 기획에 보완 반영
팀 액션 팀원 각자 비슷한 서비스를 찾아 조사한 뒤 함께 공유하기
다음 액션
1) 경쟁 사이트 사용 후 장·단점 정리
2) 팀원들과 공유하기
작성용 양식

## Slide 8
SERVICE ARCHITECTURE
멘토링 피드백 정리 ② — 아키텍처 & 설계 방향
서비스 목표
멘토님 방향: 서비스 상용화(서비스 우선)를 목표로 설정
우선순위 정하기 · 목표 정하기 · 단계별 오픈
시스템 아키텍처
서버 환경 + 서빙 환경 구축
(API 콜) 서빙 흐름: 모델 구축 → 저장(파일) → 메모리 로딩
화면 · 데이터 설계
프론트엔드: 미정 / 백엔드 설계 진행
RDB 설계 · NoSQL 설계 · Vector DB 설계
모바일 대응 우선순위
브라우저 기반 모바일 지원 여부 검토
하이브리드 앱 vs 반응형 웹으로 모바일 서비스 지원
SOAP 데이터 관리
SOAP 저장을 RDB에만 넣으면 키워드 검색만 가능
→ AI 검색 기능을 추가로 설계
핵심 요약
무엇을 어떻게 설계할지 논의하는 과정 자체가 ‘아키텍처’
화면설계 · 프론트엔드 · 백엔드 순으로 구체화 예정
작성용 양식

## Slide 9
PRE-WORK PLAN
사전작업 실행 단계 — 화자분리 → SOAP 저장까지
01
화자분리
의사 · 환자 음성 녹음(업로드 지원) → pyannote.audio(허깅페이스 기반)로 화자 분리
02
STT 변환
분리된 음성 파일을 텍스트로 변환(STT)
03
SOAP 생성
파운데이션 모델 선정 및 파인튜닝 → 먼저 POC 진행 후 세부 계획 수립
04
SOAP 저장 · 관리
RDB 저장만으로는 키워드 검색만 가능 → AI 검색 기능 추가 설계
05
프론트엔드 · 백엔드
(핵심) 위 단계를 바탕으로 프론트엔드 · 백엔드 구현
※ 사전작업 완료 후 서버 환경 + 서빙 환경(모델 구축 → 저장 → 메모리 로딩) 구축 단계로 이어짐
작성용 양식